РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПРЯМИЦЫНО

 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

 Постановление

10 апреля 2018 г. № 58

пос. Прямицыно

О проведении месячника

образцовой чистоты и санитарного

порядка на территории поселка Прямицыно

 В целях наведения чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образовании» пос. Прямицыно» после осеннее - зимнего периода и постоянного обеспечения санитарной культуры на должном уровне, улучшения качества жизни населения, санитарно- эпидемиологического и экологического состояния окружающей среды Администрация поселка Прямицыно

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести с 11 апреля по 11 мая 2018 года на территории поселка Прямицыно месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

2.Организовать оперативную группу по проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населённых пунктов и утвердить его состав (Приложение №1).

3.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка.(Приложение №2).

4. Установить, что пятница - единый санитарный день для проведения работ по уборке территорий поселка, в том числе территорий, занимаемых и закреплённых за учреждениями, а также улиц и дворовых территорий, в районах индивидуальной застройки и многоквартирных домов с целью обеспечения постоянного поддержания надлежащего санитарного состояния на территории поселка Прямицыно..

5. Руководителям учреждений  независимо от форм  собственности  принять активное участие в подготовке  и проведении  месячника  образцовой чистоты и санитарного порядка.

5.1. Обеспечить уборку от мусора подведомственные и прилегающие к объектам, территории.

 5.2. Организовать вывоз ТБО с подведомственных и прилегающих к объектам территорий.

 5.3. До 01.05.2018 года обеспечить приведение в надлежащее состояние фасады зданий, объекты инженерной инфраструктуры, ограждения территорий.

 5.4. Еженедельно с 01.05.2018 года по понедельникам представлять на адрес электронной почты Администрации поселка Прямицыно e:mail:pryamitsino2016@yandex.ru сведения о выполненных работах в ходе проведения месячника.

6. Рекомендовать ООО «ЖКХ поселка Прямицыно»», подготовить необходимый инвентарь для населения, участвующего в благоустройстве территории, прилегающей к МКД.

 6.1. На прилегающей территории к МКД провести следующие мероприятия:

 - обрезку сухостоя и покраску стволов деревьев;

 - ремонт и покраску скамеек, урн;

 - приведение в соответствие ограждений, заборов и покраску бордюрного камня.

7.Оперативной группе еженедельно рассматривать ход выполнения настоящего постановления, осуществлять контроль и координацию действий организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности в период проведения месячника по благоустройству территории поселка Прямицыно.

8. Администрации поселка Прямицыно  применять к нарушителям санитарного порядка меры административной ответственности  в соответствии с Законом Курской области  «Об  административных  правонарушений в Курской области» от 04.01.2003 года.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Долженкову Л.В.

10. Постановление опубликовать в газете « Поселковые ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации поселка Прямицыно.

11.Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава поселка Прямицыно Ю.И.Сорокин

Приложение № 1

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением главы поселка Прямицыно

 10.04.2018г № 58

 **Состав оперативной группы**

 **по проведению месячника образцовой чистоты и порядка**

 **на территории поселка Прямицыно**

 **Октябрьского района Курской области**

- Сорокин Юрий Иванович – глава поселка Прямицыно – председатель оперативной группы.

- Долженкова Лидия Викторовна – зам. главы поселка – зам. оперативной группы

- Овчинникова Ирина Анатольевна – гл. специалист эксперт – секретарь оперативной группы.

- Силакова Галина Вячеславовна- зам .главы поселка Прямицыно – член

 Оперативной группы

- Мальцева Татьяна Алексеевна – гл. специалист эксперт - член оперативной группы

Приложение № 2

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением главы поселка Прямицыно

 10.04.2018г № 58

**Календарный план мероприятий по уборке и благоустройству территории поселка Прямицыно**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п |  Мероприятия | Адрес объекта | Срок выполнения | Ответственный |
| 1 | Проведение совещания с руководителями учреждений предприятий, индивидуальными предпринимателями по организации месячника по благоустройству и санитарному содержанию подведомственных объектов и территорий |  АдминистрацияПос. Прямицыно | апрель |  Сорокин Ю.И |
| 2 |  Проведение совещаний оперативной группы  | Здание Администрации | каждый понедельник в период проведения месячника | Сорокин Ю.И  |
| 3 | Проведение субботников по благоустройству на ул. поселка Прямицыно |  территории улиц | В период проведения месячника. | Администрация поселка Прямицыно, население, предприятия, учреждения. |
| 4 | Проведение обследования территории на наличие несанкционированных свалок мусора на территории сельского поселения. | Территория поселка | в период проведения месячника | Оперативная группа  |
| 5 | Приобретение инвентаря и других расходных материалов | Администрациясельского поселения | в период проведения месячника | Сорокин Ю.И  |
| 6 | Уборка обочин дорожного полотна автомобильных дорог. Сбор и вывоз мусора с обочин дорог. | Подведомственные территории | в период проведения месячника |  АО « Октябрьское ДЭП»  |
| 7 | Ремонт и покраска автобусных остановок по маршруту движения общественного транспорта, уборка прилегающей территории  к автобусным остановкам | Территория Поселка  | в период проведения месячника | АО « Октябрьское ДЭП»  |
| 8 | Побелка, посадка деревьев и кустарников. Обрезка деревьев, кустарников | Территория организаций, учреждений, предприятий,прилегающая придомовая территория МКД, территория частных домовладений | в период проведения месячника | - Руководители организаций, учреждений, предприятий, - ООО «ЖКХ поселка Прямицыно»,- население |
| 9 | Ручной сбор мусора, уборка мусора с газона, очистка под грабли придомовой территории МКД; подметание тротуаров, очистка и промывка урн от мусора; уборка опавшей листвы и опиловка кустарников и деревьев | Подведомственные территории | Ежедневно в период проведения месячника | - Руководители организаций, учреждений, предприятий, - ООО «ЖКХ поселка Прямицыно», - население |
| 10 | Проведение работ по уборке памятных и мемориальных мест, уборка прилегающих к ним территорий |  - Мемориальный комплекс «Сквер Героев» - Стела Павшим воинам м-на «Конза»- мемориал «Славы» | до 1 мая 2018 года | Администрация Поселка Прямицыно |
| 11 | Наведение чистоты и порядка на территории муниципальных кладбищ и прилегающих территорий (вывоз мусора, опиловка деревьев и завоз песка) |  Кладбище расположенное на территории Черницынского сельсовета | в период проведения месячника | ООО «ЖКХ поселка Прямицыно» |
| 12 | Предоставление отчетово ходе проведения месячникапо благоустройству | Администрация поселка Прямицыно  | Каждый понедельник в период проведения месячника | Администрация поселка,Руководители организаций, учреждений, предприятий. |