**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПРЯМИЦЫНО**

**ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА**

##  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29 марта 2019г №145

пос. Прямицыно

**О проведении месячника**

**образцовой чистоты и санитарного**

**порядка на территории поселка Прямицыно**

 В целях наведения чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования» пос. Прямицыно» после осеннее- зимнего периода и постоянного обеспечения санитарной культуры на должном уровне, улучшения качества жизни населения, санитарно- эпидемиологического и экологического состояния окружающей среды Администрация поселка Прямицыно

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести с 01 апреля по 01 мая 2019 года на территории поселка Прямицыно месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

2.Организовать оперативную группу по проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населённых пунктов и утвердить его состав (Приложение №1).

3.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка.(Приложение №2).

4. Установить, что пятница- единый санитарный день для проведения работ по уборке территорий поселка, в том числе территорий, занимаемых и закреплённых за учреждениями, а также улиц и дворовых территорий, в районах индивидуальной застройки и многоквартирных домов с целью обеспечения постоянного поддержания надлежащего санитарного состояния на территории поселка Прямицыно..

5. Руководителям учреждений  независимо от форм  собственности  принять активное участие в подготовке  и проведении  месячника  образцовой чистоты и санитарного порядка.

5.1. Обеспечить уборку от мусора подведомственные и прилегающие к объектам, территории.

 5.2. Организовать вывоз ТБО с подведомственных и прилегающих к объектам территорий.

 5.3. До 15.04.2019 года обеспечить приведение в надлежащее состояние фасады зданий, объекты инженерной инфраструктуры, ограждения территорий.

 5.4. Еженедельно с 08.04.2019 года по понедельникам представлять на адрес электронной почты Администрации поселка Прямицыно e:mail:pryamitsino2016@yandex.ru сведения о выполненных работах в ходе проведения месячника.

6. Рекомендовать ООО «ЖКХ поселка Прямицыно»», до 05 апреля 2019 года подготовить необходимый инвентарь для населения, участвующего в благоустройстве территории, прилегающей к МКД.

 6.1. На прилегающей территории к МКД провести следующие мероприятия:

 - обрезку сухостоя и покраску стволов деревьев;

 - ремонт и покраску скамеек, урн;

 - приведение в соответствие ограждений, заборов и покраску бордюрного камня.

7.Оперативной группе еженедельно рассматривать ход выполнения настоящего постановления, осуществлять контроль и координацию действий организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности в период проведения месячника по благоустройству территории поселка Прямицыно.

8. Администрации поселка Прямицыно  применять к нарушителям санитарного порядка меры административной ответственности  в соответствии с Законом Курской области  «Об  административных  правонарушений в Курской области» от 04.01.2003 года.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Постановление опубликовать в газете « Поселковые ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации поселка Прямицыно.

11.Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава поселка Прямицыно Ю.И.Сорокин

 Приложение № 2

 **УТВЕРЖДЕНО**

 **Постановлением главы**

**поселка Прямицыно**

 **29.03.2019 № 145**

**календарный план мероприятий по уборке и благоустройству территории поселка Прямицыно**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** |  **Мероприятия** | **Адрес объекта** | **Срок выполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Проведение совещания с руководителями учреждений предприятий, индивидуальными предпринимателями по организации месячника по благоустройству и санитарному содержанию подведомственных объектов и территорий |  АдминистрацияПос. Прямицыно | апрель |  Сорокин Ю.И |
| 2 |  Проведение совещаний оперативной группы  | Здание Администрации | каждый понедельник в период проведения месячника | Сорокин Ю.И  |
| 3 | Проведение субботников по благоустройству на ул. поселка Прямицыно |  территории улиц | 5,12,19,26, апреля. | Администрация поселка Прямицыно, население, предприятия, учреждения. |
| 4 | Проведение обследования территории на наличие несанкционированных свалок мусора на территории сельского поселения. | Территория поселка | в период проведения месячника | Оперативная группа  |
| 5 | Приобретение инвентаря и других расходных материалов | Администрациясельского поселения | в период проведения месячника | Сорокин Ю.И  |
| 6 | Уборка обочин дорожного полотна автомобильных дорог. Сбор и вывоз мусора с обочин дорог. | Подведомственные территории | в период проведения месячника |  АО « Октябрьское ДЭП»  |
| 7 | Ремонт и покраска автобусных остановок по маршруту движения общественного транспорта, уборка прилегающей территории  к автобусным остановкам | Территория Поселка  | в период проведения месячника | АО « Октябрьское ДЭП»  |
| 8 | Побелка, посадка деревьев и кустарников. Обрезка деревьев, кустарников | Территория организаций, учреждений, предприятий,прилегающая придомовая территория МКД, территория частных домовладений | в период проведения месячника | Руководители организаций, учреждений, предприятий, ООО «ЖКХ поселка Прямицыно», ТСЖ поселка Прямицынонаселение |
| 9 | Ручной сбор мусора, уборка мусора с газона, очистка под грабли придомовой территории МКД; подметание тротуаров, очистка и промывка урн от мусора; уборка опавшей листвы и опиловка кустарников и деревьев | Подведомственные территории | Ежедневно в период проведения месячника | Руководители организаций, учреждений, предприятий, ООО «ЖКХ поселка Прямицыно», население |
| 10 | Проведение работ по уборке памятных и мемориальных мест, уборка прилегающих к ним территорий |  ПамятникНа ул. Заводская | до 26 апреля 2019 года | Администрация Поселка Прямицыно |
| 11 | Наведение чистоты и порядка на территории муниципальных кладбищ и прилегающих территорий (вывоз мусора, опиловка деревьев и завоз песка) |  Кладбище расположенное на территории Черницынского сельсовета | в период проведения месячника | ООО «ЖКХ поселка Прямицыно» |
| 12 | Предоставление отчетово ходе проведения месячникапо благоустройству | Администрация | 08,12,19,26, апреля 2019 год | Администрация поселка,Руководители организаций, учреждений, предприятий. |

 Приложение № 1

 к постановлению главы

 поселка Прямицыно от 29.03.2019г № 145

 **Состав оперативной группы**

 **по проведению месячника образцовой чистоты и порядка**

 **на территории поселка Прямицыно**

 **Октябрьского района Курской области**

- Сорокин Юрий Иванович – глава поселка Прямицыно – председатель оперативной группы;

- Долженкова Лидия Викторовна – зам. главы поселка – зам. оперативной группы;

- Овчинникова Ирина Викторовна – гл. специалист эксперт – секретарь оперативной группы;

- Силакова Галина Вячеславовна- зам. главы поселка Прямицыно – член

 Оперативной группы;

- Резцова Ольга Георгиевна – нач. отдела по финансово- экономическим вопросам;

- Мальцева Татьяна Алексеевна – гл. специалист эксперт - член оперативной группы;

- Новикова Ольга Викторовна - гл. специалист эксперт - член оперативной группы;

- Шевелева Алла Николаевна - гл. специалист эксперт - член оперативной группы;

 - Пустовалова Тамара Петровна - гл. специалист эксперт - член оперативной группы;

 - Наумова Наталья Владимировна - гл. специалист эксперт - член оперативной группы.