**Информация о ходе реализации муниципальной подпрограммы «Экология и чистая вода (за 2018 год)**

**Информация о ходе реализации муниципальной подпрограммы «Экология и чистая вода (за 2018 год)**

         Мероприятия, предусмотренной этой подпрограммой, реализуются системно и непрерывно.

Целью подпрограммы является реализация мер, принимаемых Администрацией поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории поселка Прямицыно.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: обеспечение населения поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой;

Целевыми показателями и индикаторами Подпрограммы будут являться:

- количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения;

- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (тыс. человек);

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

**Прогнозируемые значения**

**целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы «Экология и чистая вода**

**на территории поселка Прямицыно на 2018 год»**

| №  п/п | Наименование индикаторов и показателей  целей и задач Подпрограммы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Подпрограммы | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До начала реализации Подрограммы | 2018 г. |
| **Цель**.**Реализация мер, принимаемых Администрацией поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области, по созданию благоприятной и стабильной  экологической обстановки на территории поселка.**  **Раздел. Улучшение качества питьевого водоснабжения населения**  **Задача. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой** | | | | |
| 1. | Количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения | единиц | - | 2 |
| 2. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | 266 | 823 |

**Оценка социально-экономической и экологической эффективности**

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы, также как и перечень программных мероприятий, сформирована с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достичь поставленную цель.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Подпрограммы с запланированными Подпрограммой.

1. Оценка осуществляется по следующим критериям:

**1.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.**

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период по следующей формуле:

**О = 100 х 100% =100%**

**100**

где:

**О** – оценка достижения запланированных результатов, %;

**Цф**-фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

**Цпл**– плановые значения.

**1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от запланированных объемов.**

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Подпрограммы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

**Уф = 220 602 х 100% =100%**

**220 602**

где:

**Уф** – оценка уровня финансирования мероприятий, %;

**ФУф**-фактический уровень финансирования мероприятий;

**ОФмп**– объем финансирования мероприятий, предусмотренный Подпрограммой

**1.3. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.**

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

**СВ = 100 х 100% , =100%**

где:

**СВ** – степень выполнения Подпрограммы, %;

**КМф**–количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

**КМз** - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных за отчетный период.

На основании изложенного финансирование использовано в размере 100%, считаем целесообразным продолжить реализацию подпрограммы на 2019 год.

   Начальник финансово экономического отдела                                                                                                                                         Резцова О.Г.

26.02.2019г

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области

на реализацию муниципальной подпрограммы «Экология и чистая вода» на 2018 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  подпрограммы муниципальной подпрограммы, ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.рублей) | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | план | кассовое испол­нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Муниципальная подпрограмма | «Экология и чистая вода» | Всего | X | X | X | X | 220 602 | 220 602 |
| Администрация поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области | 001  001 | 0502     0502 |  |  |  |  |