|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 4  к Соглашению от «30 » марта 2017г.  № 256-28 |

**О Т Ч Е Т**

Муниципальное образование «поселок Прямицыно» Октябрьского района Курской области,

(наименование муниципального образования)

о расходовании представленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

по состоянию на 01 декабря 2017 года

Периодичность: Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление  расходов | Наименование  мероприятия | Сроки  реализации | Наименование показателя | Предусмотрено средств  на реализацию мероприятия | | | Фактически поступило в бюджет муниципального образования из областного бюджета по состоянию на  отчетную дату | | | Фактически использовано средств на  отчетную дату | | | Остаток средств по состоянию на отчетную дату | | |
| Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | |
| на благоустройство дворовых территорий | на благоустройство общественных территорий | на благоустройство дворовых территорий | на благоустройство общественных территорий | на благоустройство дворовых территорий | на благоустройство общественных территорий |  | на благоустройство дворовых территорий | на благоустройство общественных территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды  (Межбюджетные трансферты) | Формирование комфортной городской среды | 2017 | Итого по мероприятию, в том числе: | 1625,020 | 993,135 | 631,885 | 1625,020 | 993,135 | 631,885 | 1625,020 | 993,135 | 631,885 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом объема софинансирования из федерального бюджета) | 1489,702 | 993,135 | 496,567 | 1489,702 | 993,135 | 496,567 | 1489,702 | 993,135 | 496,567 | 0 | 0 | 0 |
| размер субсидии из федерального бюджета | 1206,657 | 804,438 | 402,219 | 1206,657 | 804,438 | 402,219 | 1206,657 | 804,438 | 402 219 | 0 | 0 | 0 |
| размер субсидии из областного бюджета | 283,045 | 188,697 | 94,348 | 283,045 | 188,667 | 94,348 | 283,045 | 188,697 | 94,348 | 0 | 0 | 0 |
| объем софинансирования (%) из областного бюджета | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 135,318 | 0 | 135,318 | 135,318 | 0 | 135,318 | 135,318 | 135,318 | 135,318 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: по направлению расходов | 1625,020 | 993,135 | 496,567 | 1625,020 | 0 | 135,318 | 1625,020 | 1625,020 | 135,318 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 1625,020 | 993,135 | 631,885 | 1625,020 | 993,135 | 631,885 | 1625,020 | 1625,020 | 631,885 | 0 | 0 | 0 |

Исполнитель О.Г.Резцова Глава поселка Прямицыно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.И. Сорокин. М.П. (подпись )

«30 » ноября 2017 г. Заместитель главы по экономике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Силакова.

и финансам (подпись)

Приложение № 5

к Соглашению от « 30 » марта 2017г.

№ 256-28

**ОТЧЕТ**

Муниципальное образование «поселок Прямицыно» Октябрьского района Курской области

(наименование муниципального образования)

о выполнении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии на поддержку государственных программ

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

по состоянию на 1 декабря 2017 года

| № п/п | Направление  расходов | Наименование  мероприятия | Наименование показателя | КБК | Единица измерения по ОКЕИ | | Год, на который запланировано достижение показателя | Плановое  значение  показателя | Фактическое значение показателя по состоянию на отчетную дату | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | код |
|  | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной | Формирование комфортной городской среды | Разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год – до 01.04.2017г. |  | Штука | 796 | 2017 | 1 | 1 |  |
| Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения – до 25.05.2017г. |  | Штука | 796 | 2017 | 1 | 1 |  |
| Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой из дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории – до 01.07.2017г. |  | Штука | 796 | 2017 | 1 | 1 |  |
| Утверждение (корректировка) правил благоустройства поселений с учетом результатов общественного обсуждения – до 01.11.2017г. |  | Штука | 796 | 2017 | 1 |  |  |
|  |  |  | Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 гг. – до 31.12.2017г. |  | Штука | 796 | 2017 | 1 |  |  |
|  |  |  | Обеспечение завершения мероприятий по реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год – до 31.12.2017г. |  | Штука | 796 | 2017 | 1 |  |  |

Исполнитель О.Г. Резцова. Главы поселка Прямицыно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.И. Сорокин.

М.П. (подпись )

« 30 »ноября 2017г. Заместитель главы по экономике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Силакова.

и финансам (подпись)